**BẢNG BÁO GIÁ WEBSITE JOYE**

**(https://joye.vn)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Chức năng** | **Chi phí** |
| 1. **TRANG KHÁCH** | | |
|  | * Home: chứa các thông tin như file thiết kế * About: Hiển thị thông tin giới thiệu về công ty * Service: Hiển thị danh sách các dịch vụ của chúng tôi, xem chi tiết dịch vụ * Blog: Hiển thi danh sách blog, cho phép tìm kiếm, xem blog và các bài viết liên quan * FAQ: Hiển thị thông tin danh sách các câu hỏi thường gặp * Contact: Hiển thị thông tin liên hệ, cho phép người dùng gửi liên hệ | **4,000,000** |
| **II – TRANG QUẢN TRỊ** | | |
|  | * **Quản lý admin**   + Danh sách admin quản trị  + Lịch sử hoạt động của admin   * **Quản lý dịch vụ:**   + Danh sách dịch vụ  + Cho phép điều chỉnh, tạo mới hoặc xóa dịch vụ   * **Quản lý blog**   + Danh sách blog  + Cho phép điều chỉnh, tạo mới hoặc xóa blog   * **Quản lý câu hỏi thường gặp**   + Danh sách câu hỏi thường gặp  + Cho phép điều chỉnh, tạo mới hoặc xóa câu hỏi thường gặp   * **Quản lý danh sách streamer**   + Danh sách streamer  + Cho phép điều chỉnh, tạo mới hoặc xóa streamer   * **Quản lý danh sách liên hệ**   + Danh sách liên hệ  + Cho cập nhật trạng thái liên hệ   * **Cài đặt:**   + Cho phép cài đặt các thông tin liên quan đến SEO (logo, tên hệ thống, favico, …)  + Các liên kết mạng xã hội  + Thông tin liên hệ  + Thông tin giới thiệu về công ty  + Thông tin trang chủ | **3,000,000** |
|  | **Tổng cộng** | **7,000,000** |

***Bằng chữ: Bảy triệu đồng chẵn***

1. *Thời gian thực hiện*
   * Tổng thời gian xây dựng và hoàn thiện (dự kiến): 7 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện
   * Ngày bắt đầu thực hiện: *09/09/2024 (dự kiến)*
   * Trong đó kế hoạch thực hiện chi tiết như sau:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nội dung công việc** | **Thời gian (Ngày)** |
| Khảo sát và thu thập thông tin | 1 |
| Xây dựng hệ thống | 3 |
| Kiểm duyệt, sửa lỗi | 2 |
| Kiểm duyệt lần cuối, nghiệm thu hệ thống | 1 |
| ***Tổng thời gian*** | **7** |

1. *Chính sách hỗ trợ, bảo hành, bảo trì*
2. Bảo hành: 3 tháng (*Toàn bộ các chức năng đã nêu ở mục 1, không bao gồm việc thay đổi giao diện và các tính năng phát sinh thêm*)
3. Hình thức hỗ trợ: qua điện thoại, email, telegram
4. *Giá trị thực hiện*
5. Giá trị: 7,000,000 đ *(Bằng chữ: Bảy triệu đồng chẵn)*

- Bao gồm: chi phí phân tích, thiết kế, lập trình, cài đặt, hướng dẫn sử dụng và bảo hành hệ thống trong 3 tháng, source code. Hỗ trợ đưa lên server để chạy production.

- Không bao gồm:

* Chi phí hosting, tên miền, ssl
* Chi phí dịch thuật, viết bài
* Hình ảnh bản quyền trên hệ thống.

1. Thanh toán:

- Thanh toán hai đợt bằng hình thức chuyển khoản. Đợt 1 (30%) sau 2 ngày kể từ lúc bắt đầu thực hiện dự án, đợt 2 (70%) sau khi hoàn thành sản phẩm theo yêu cầu và không vượt quá 3 ngày kể từ ngày nghiệm thu dự án.

***Trân trọng.***

*Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 09 năm 2024*

**Người lập báo giá**

***Lâm Thành Trung***